Département des Landes

Site Natura 2000 FR7200711 « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage à Vieux Boucau » Site d’importance communautaire (SIC)

Site Natura 2000 FR7200712

« Dunes modernes du littoral landais de Vieux-Boucau à Hossegor »

Désigné en ZSC le21/08/2006 (JORF du 02/09/2006)

Site Natura 2000 FR7200713

« Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos »

Site d’importance communautaire (SIC)

BILAN DE L’ANNEE 2011

PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR 2012

Office National des Forêts

Agence LNA

Bureau d’études territorial

Décembre 2011

PREAMBULE

Ce document présente :

- le bilan de l’année 2011

- les objectifs de réalisations pour 2012.

Afin de le rendre lisible, nous avons évité de l’encombrer de données chiffrées trop précises, les « bilans administratifs » pouvant être traités indépendamment dans le cadre du suivi des contrats.

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE : BILAN	3

11) Rapide historique des actions menées	3

111) Extrait du tableau de bord établi par la DDTM-Landes	3

112) Présentation chronologique des principales actions	3

113) Bilan qualitatif global 2011	5

1131) Bilan habitats	5

1132) Bilan espèces	5

1133) Bilan socio-économique	6

1134) Animation	7

12) Bilan synthétique de l’année 2011	7

121) Approche du bilan passé en temps, pour le chargé de mission :	7

122)Chronologie, bibliographie	7

1221) Déplacements :	7

1222) Bibliographie 2011	8

13) Bilan des contrats	8

131) Contrats portés par l’ONF	8

132) Contrats portés par le Conseil général des Landes	9

SECONDE PARTIE : PREVISIONS 2012	9

21) Les contrats	9

211) Contrats portés par l’ONF	9

212) Contrats portés par le conseil général des Landes	9

22) Suivis écologiques, études	9

221) Habitats naturels :	9

222) Espèces :	9

23) Révision des documents d’objectifs	10

Objectifs pour la conservation des habitats et des espèces	10

24) Animation	11

241) Foncier	11

242) Socio-économique	11

243) Communication :	11

244) Groupes de travail, copil	11

CONCLUSION	12

PREMIERE PARTIE : BILAN

11) Rapide historique des actions menées

111) Extrait du tableau de bord établi par la DDTM-Landes

Site FR7200711 Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage à Vieux-Boucau :

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’élaboration du DOCOB (convention du 04/12/2001)

- CPL installé le 20/01/2003 à Capbreton

- DOCOB validé le 21/12/2004 à Seignosse

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’animation de la mise en œuvre du DOCOB (convention du 31/03/2006)

- CPL réuni le 19/06/2008 à Seignosse pour le bilan 2007 et les actions 2008 – Mise en place d’un comité restreint de suivi réuni les 08/12/2009 à Mimizan et 07/04/2010 à Capbreton

- Comité de pilotage réuni le 30 septembre 2010 à Tarnos, pour la validation des chartes, le bilan 2010 et l’engagement de la procédure de révision des Docobs.

- Comité technique réuni le 8 novembre2010  à Lit et Mixe, pour définir la méthode de révision des Docobs.

Site FR7200712 Dunes modernes du littoral landais de Vieux-Boucau à Hossegor :

- Désignation en ZSC le 21/08/2006 (JORF du 02/09/2006)

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’élaboration du DOCOB (convention du 04/12/2001)

- CPL installé le 20/01/2003 à Capbreton

- DOCOB validé le 21/12/2004 à Seignosse

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’animation de la mise en œuvre du DOCOB (convention du 31/03/2006)

- CPL réuni le 19/06/2008 à Seignosse pour le bilan 2007 et les actions 2008 – Mise en place d’un comité restreint de suivi réuni le 07/04/2010 à Capbreton

- Comité de pilotage réuni le 30 septembre 2010 à Tarnos, pour la validation des chartes, le bilan 2010 et l’engagement de la procédure de révision des Docobs.

- Comité technique réuni le 8 novembre à Lit et Mixe, pour définir la méthode de révision des Docobs.

Site FR7200713 Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos :

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’élaboration du DOCOB (convention du 04/12/2001)

- Désignation en ZSC le 07/06/2011 (JORF du 13/7/2011))

- CPL installé le 20/01/2003 à Capbreton

- DOCOB validé le 21/12/2004 à Seignosse

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’animation de la mise en œuvre du DOCOB (convention du 31/03/2006)

- CPL réuni le 19/06/2008 à Seignosse pour le bilan 2007 et les actions 2008 – Mise en place d’un comité restreint de suivi réuni le 07/04/2010 à Capbreton

- Comité de pilotage réuni le 30 septembre 2010 à Tarnos, pour la validation des chartes, le bilan 2010 et l’engagement de la procédure de révision des Docobs.

- Comité technique réuni le 8 novembre à Lit et Mixe, pour définir la méthode de révision des Docobs.

112) Présentation chronologique des principales actions

2005 :

- préparation des documents d’objectifs définitifs et diffusion

- préparation de la phase d’animation

2006 :

- Réflexions sur les habitats naturels

- préparation de contrats

- signature de contrats le 14/11/2006

- participation à un reportage de FR 3 à Tarnos

2007 :

- engagement des contrats, cahier des charges complémentaire

- préparation d’un contrat sur le nettoyage manuel des plages, porté par le conseil général des Landes

- préparation d’une fiche de sensibilisation sur le nettoyage des plages

- préparation d’un protocole interne pour la gestion des sites Natura 2000 et terrains domaniaux

- participation à l’opération portée par le CG40 « Olympides », avec réalisation de kakémonos évoquant Natura 2000

- édition d’un document de sensibilisation  Le littoral landais et Natura 2000

- action de formation menée pour le CPFA de Dax-Oeyreluy, avec le concours de l’université de Bordeaux III, sur les sites de Capbreton et Seignosse. Elaboration d’une convention-type pour les visites guidées.

2008 :

- suivi des contrats ONF et des deux contrats de nettoyage manuel des plages portés par le CG40 (Mimizan et Tarnos). Signature d’une convention entre le conseil général des Landes et l’observatoire de la côte Aquitaine pour le suivi des opérations.

- mise en place officielle de la phase d’animation lors du comité de pilotage du 19 juin à Seignosse

- le 18 février, réunion de cadrage à l’ONF, en vue de présenter les documents d’objectifs, les actions à engager, etc.

- un comité restreint de suivi est organisé à Mimizan le 18 novembre : le projet de plan de gestion de la future réserve biologique domaniale est évoqué, sa cohérence avec le Docob est soulignée

- tenue de différentes tournées sur le terrain, en lien avec les contrats en cours ; contacts avec différents contractants potentiels tels le Conservatoire du littoral

- réunion de cadrage avec l’association « Cistude nature », en vue d’intégrer les périmètres des sites Natura 2000 à leur programme d’études

- mise en place d’un suivi de l’exclos à Tarnos, et première étude de l’aire de répartition de Euphorbia peplis sur les sites Natura 2000 et en marge

- réalisation du bulletin d’information N° 1

- participation à l’opération « Olympides » portée par le CG40, et intervention auprès d’une quarantaine d’organisateurs pour présenter le contexte Natura 2000

- participation à la préparation d’un article sur Natura 2000 pour le bulletin de la ville de Mimizan

2009 :

- réalisation d’une charte graphique Natura 2000 pour les sites dunaires aquitains, en lien avec les contrats de « mise en défens/signalétique « ; la validation des posters est faite avec les services instructeurs

- élaboration d’un projet de « carnet de gestion pour la forêt et la dune » à Mimizan

-mise en place d’une convention avec la fédération départementale des chasseurs des Landes pour l’étude de populations de lapins à Mimizan et Seignosse

- réalisation d’une fiche sur le Frelon asiatique

- étude de la dune de Capbreton, propositions de réhabilitation

- réalisation et édition de fiches sur le nettoyage des plages

- réalisation de la plupart des travaux prévus aux contrats ONF (mise en défens, signalétique, exclos…)

- participation à l’organisation et la tenue de points-presse organisés par le conseil général des Landes autour des contrats de nettoyage manuel

- mise en place de l’étude sur le Lézard ocellé, menée par Cistude nature (et pose de gîtes)

- action de rajustement sur travaux entrepris sur les terrains du CELRL à Capbreton, afin de les rendre compatibles avec les objectifs du Docob

- tournée avec l’ONEMA sur le site de Mimizan, et organisation d’une pêche pour la suivi de la faune halieutique

- comité restreint de suivi à Mimizan, pour présentation des opérations menées dans le cadre du mécénat « Ushuaia »

- élaboration des chartes.

- observation de Grande noctule (Mimizan)

2010 :

Par sites, habitats et espèces :

Mimizan et Lit et Mixe :

- effets positifs de l’action de nettoyage manuel sélectif de la plage à Mimizan.

- amélioration de l’état de conservation de certains habitats humides, suite aux travaux engagés (Mimizan)

- observation d’un ou plusieurs nouveaux habitats à intégrer au site (Lit et Mixe)

Seignosse :

- aucune action n’a été engagée, mais force est de constater que l ’état de conservation des lisières et des lettes ne s’est pas amélioré, notamment aux Casernes.

Capbreton :

-  l’étude faite sur la dune en 2009, et l’étude menée sur la Corbeille d’or des sables (Alyssum loiseleurii) a permis de conclure à une dégradation des zones d ’arrière dune touchant la lisière, sous l’effet d ’une fréquentation intense.

- l’érosion marine se poursuit, ce qui conduit à envisager des techniques de réhabilitation de la dune spécifiques.

Tarnos :

- l’exclos a eu un effet spectaculaire sur la conservation des populations de Corbeille d ’or ; toutefois, dans les zones non protégées, la dégradation s’est accentuée pour des raisons similaires à celles évoquées pour Capbreton (fréquentation de la lisière)

Socio-économique, suivis :

- réunion à Capbreton pour évoquer l’engagement de l’animation sur le site (notamment réhabilitation de la dune)

- préparation des chartes

- mise en place du suivi des exclos  avec R. Jun (Mimizan, Lit et Tarnos)

- renouvellement contrat nettoyage CG 40

- mise en place suivi de Corema alba (Mimizan)

- comité restreint de suivi à Capbreton : présentation du bilan, préparation des chartes, évocation de la nécessité de réviser les Docobs…

- mise en place étude du suivi de Alyssum  loiseleurii (Corbeille d’or des sables) à Tarnos, Ondres, Capbreton ; réalisation avec le laboratoire de géosciences de l’université de Fribourg (Suisse)

113) Bilan qualitatif global 2011

Une synthèse a été effectuée dans le document de travail rédigé pour l’évaluation et destiné à définir la méthodologie proposée pour la révision des Docobs. Les éléments ci-après en sont issus.

1131) Bilan habitats

Site FR7200711 Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage à Vieux-Boucau :

On peut globalement noter que l’évolution des habitats naturels a plutôt été favorable, et due aux opérations engagées sur les sites, qu’il s’agisse des actions hors contrats (financements issus de mécénat) ou des contrats de nettoyage manuel sélectif des plages.

L’étude FDC40 (2011) sur les populations de lapins fait ressortir la nécessité de chercher à améliorer l’état de conservation des habitats d’arrière-dune, et souligne l’intérêt des fiches-actions relatives aux « fauches de lisière » (et plus généralement de veiller au contrôle de la progression des pins en lette), mais aussi celles ayant trait aux « prairies pare-feu » par fauche, et à la mise en place d’exclos.

Site FR7200712 Dunes modernes du littoral landais de Vieux-Boucau à Hossegor :

Voir ci-dessus l’étude de la Fédération des chasseurs, qui a également concerné Seignosse. Toutefois, les populations de lapins sont ici en assez bon état, ce qui n’exclut pas d’engager des opérations de restauration d’habitats.

Lors d’une tournée effectuée dans le cadre des suivis de la Corbeille d’or des sables (non observée à Seignosse), nous avons parcouru la totalité du site, et avons noté une dégradation des habitats d’arrière-dune, liée tout à la fois à la fréquentation anthropique, et à la rareté des lettes non boisées.

Site FR7200713 Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos :

La poursuite des suivis de la Corbeille d’or des sables a permis d’évaluer les populations hors des sites natura 2000. La conclusion de l’étude attire l’attention sur la dégradation des habitats naturels abritant l’espèce (notamment dunes grises, habitat prioritaire).

1132) Bilan espèces

Faune :

Mimizan et Seignosse : l’étude menée par la Fédération des chasseurs des Landes sur les populations de lapins (FDC40, 2011), attirent l’attention sur la rareté de cette espèce à Mimizan, alors qu’elle est relativement abondante à Seignosse.

Concernant le Lézard ocellé (l’habitat naturel qui l’abrite est prioritaire dans la directive habitats), Cistude Nature a produit un rapport intermédiaire (Berroneau et al., 2011) qui donne un état de référence pour les populations du Reptile en Aquitaine. Concernant le sud landais, son abondance calculée en 2011 est de 2,88 individus/ha, alors que dans le nord landais, elle n’est que de 0,6 ind/ha (moyenne Gironde-Landes : 1,72).

Plus généralement, les constats faits sur l’état de conservation des habitats de « dune grise » font apparaître un facteur dérangement qui paraît néfaste pour l’espèce. Qu’il s’agisse de piétinement intense, ou de chiens errants (chiens non tenus en laisse), ces éléments conduisent à la régression de l’espèce, comme on a pu le constater à Tarnos, où, à la suite d’un constat fait par la Somyla (Société mycologique landaise), montrant des lézards tués ou blessés par des chiens, il a été nécessaire d’engager une action d’information/communication, et de mettre en place des dispositifs de mise en défens (financés par la commune de Tarnos). A cette occasion, une plaquette a été éditée, des articles de presse ont souligné la problématique.

Flore :

- signalement d’une station de Neotina maculata en bordure de la piste cyclable, au sud de Leslurgues (Agnès Lux).

- poursuite de l’étude concernant la Corbeille d’or des sables (Granereau G., Frey D. Kozlowski G. (2011). L’état de conservation de l’habitat naturel propice à l’espèce (dune grise) est jugé préoccupant, et sa dégradation s’intensifie. L’espèce est une endémique à aire restreinte, L’étude conclut à l’absolue nécessité de mettre en œuvre des opérations visant au sauvetage des populations, par une extension des périmètres des sites Natura 2000, par un meilleur contrôle des fréquentations, et par la mise en place de dispositifs de protection adaptés. Ce rapport important sera complété par un article rédigé par les auteurs, et par le Conservatoire botanique. Il sera publié sur un bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux (début 2012).

On notera que l’aire de répartition landaise ne dépasse pas au nord Hossegor (statons observées au niveau de la dune du Conservatoire du Littoral dite de la « Côte sauvage »). Nous avions noté (dans les années 1984/1985) des pieds sur la commune de Seignosse, non revus.

- Concernant l’Euphorbe péplis, nous avons rédigé un complément aux études précédentes (Granereau, 2011), faisant « remonter » l’aire de répartition à la station de Labenne.

Des contacts avec la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet ont permis de discuter d’observations faites en 2088, 2009 et 2010. Si les populations sont peu importantes (pieds isolés), cela démontre parfaitement que l’espèce peut se développer hors de l’aire de répartition principale, et que les facteurs limitants sont l’érosion marine, le piétinement et le nettoyage mécanique (les observations ont été faitess dans un secteur nettoyé manuellement).

- une étude sur le nettoyage des plage et ses impacts a été réalisée par Hervé Thomas (Thomas H., 2010). Nous en avons eu connaissance en 2011, mais cette étude apporte des données d’importance, notamment sur l’effet positif de la mise en place d’actions de nettoyage manuel sélectif, en vue de la conservation des laisses de mer : la diversité de l’entomofaune  est dans ce cas augmentée de plus de 70 % !

- un rapport d’observation d’une espèce nouvelle, le Genêt de Montpellier, a été réalisé (Granereau G., 2011). La station avait été vue par le Pr Dexheimer, et seule une localisation est connue vers Biscarrosse.

1133) Bilan socio-économique, vie des sites

Evaluations d’incidences

La prise en compte de la procédure a amené à réaliser des évaluations d’incidences, pour des projets de pistes cyclables (Mimizan, Lit-et-Mixe), mais aussi pour des opérations « Plan-plage » (Seignosse).

Désignation en ZSC

Le site FR7200713 (L04) Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos a été désigné en zone spéciale de conservation (ZSC) le 7 juin 2011 (parution au JORF le 13/07/2011).

Communication

- L’action de protection du Lézard ocellé à Tarnos a bénéficié d’une couverture médiatique importante. De plus, une plaquette a été réalisée.

- Certaines études ont fait l’objet de communications à travers des bulletins locaux : c’est le cas du Genêt de Montpellier (bulletin de l’association Mémoire en Marensin 2011), et de la Corbeille d’or des sables (parution prévue en 2012 in Bull. Soc. Linn. de Bordeaux)

- le chargé de mission a participé à un regroupement du réseau Habitats / flore de l’ONF à l’ïle d’Oléron. Y ont été présentées les problématiques des espèces emblématiques faisant l’objet de suivis dans les sites Natura 2000 : Corbeille d’or, Euphorbe péplis, Corema alba… Les méthodes mises en place ont été évoquées.

- réalisation d’une fiche « patrimoine », attirant l’attention des gestionnaires sur la conservation du patrimoine archéologique.

1134) Animation

- On rappellera ici que les documents d’objectifs sont en cours de révision. Une réflexion a été menée afin de réfléchir au contexte foncier, dans l’hypothèse d’une extension des sites Natura 2000. Un rapport interne a été rédigé, en vue d’organiser une tournée avec l’ONF et le Conservatoire du Littoral. Cette démarche pourra conduire à une sensible augmentation de la surface des sites.

- Des contacts ont été puis avec la mairie de Labenne, en vue de proposer l’intégration au périmètre du site Natura 2000 de la partie de dune communale qui abrite des dunes grises et une importante population de Corbeille d’or.

- la participation à l’encadrement d’un stagiaire de la DDTM (Romain Duboscq) a également permis de développer cette réflexion foncière

- comme chaque année, une animation au profit de l’école d’Ingénieurs de Purpan a été menée à Seignosse.

- La phase d’élaboration du SCOT du BAB a amené à travailler sur des listes d’espèces patrimoniales caractéristiques du sud landais, mais nous n’avons participé à aucune réunion.

- une autre animation a été menée au profit de l’Acasal, afin de présenter aux stagiaires maîtres-nageurs la gestion du littoral et l’intérêt des sites Natura 2000.

- enfin une présentation (Power-Point) en vue du comité départemental de suivi Natura 2000 a été réalisée pour présenter en particulier les contrats de nettoyage manuel sélectif.

12) Bilan synthétique de l’année 2011

121) Approche du bilan passé en temps, pour le chargé de mission :

| Activité | Nombre de jours |
| --- | --- |
| 1) Expertises flore, articles | 10 |
| 2) Communication (visites commentées, fiches de recommandation, dépliants, points-presse…) | 6 |
| 3) Etudes du foncier, analyses diverses et contacts, rapports. | 6 |
| 4) Animation générale, gestion, documentation et divers | 4 |
| 5) Expertise et accompagnement d’actions externes (CSOT BAB, stagiaires, relectures, etc.) | 4 |
| 6) Bilans et prévisions | 4 |
| 7) Réflexions dans le cadre de la révision des docobs (fiches-actions, stratégie…) | 3 |
| 8) Contrats, suivis et préparation | 3 |
| 9) Réunions diverses et organisation | 3 |
| (tableau arrêté au 15/12) Total | 43 |

122)Chronologie, bibliographie

1221) Déplacements :

- 11 février : visite commentée avec école d’ingénieurs de Purpan à Seignosse

- 16 février : tournée avec le stagiaire de la DDTM à Seignosse

- 3 mai : visite commentée avec stagiaires Acasal à Soutons-plage.

- 5 mai : expertise flore à Capbreton

- 6 juillet : expertise flore et habitats à Lit-et-Mixe

- 11 juillet : expertise flore et habitats à Lit-et-Mixe

- 12 juillet : réunion en mairie de Tarnos (« affaire » Lézard ocellé)

- 1° août : point-presse à Tarnos

- 5 octobre : réunion au Conseil Général (nettoyage des plages)

- 7 novembre : tournée travaux (contrats à Lit-et-Mixe).

1222) Bibliographie 2011

Nous donnons ici les principales références des réalisations de l’année 2011.

- Berroneau et al.(2011). Programme pluriannuel de conservation (2008-2012) du Lézard ocellé en Aquitaine, rapport d’activité intermédiaire 2011. Cistude Nature, 9 p.

- Granereau G., Frey D. Kozlowski G. (2011) Etat des lieux et mise en place d’un suivi des populations de Alyssum loiseleurii : première synthèse sur l’aire de répartition, mesures de conservation à engager. Rapport d’étude, ONF, 23 p.

- Granereau G. (2011). Observation d’une station de Genêt de Montpellier (Genista monspessulana). Rapport, 5 p.

- Lesclaux P., Favreau O., Bailhes X. (2011). Présentation des actions de protection et de suivis écologiques des laisses de mer sur le Réserve Naturelle du courant d’Huchet (Moliets-et-Mâa, Vielle-Saint-Girons). Rapport de gestion, RNCH, 8 p.

- Service technique FDC40 (2011). Rapport de suivi des populations de lapins de garenne sur 2 sites Natura 2000 ( dunes littorales). rapport intermédiaire, 8 p.

- Thomas H. (2010). Etude quantitative de l’impact du nettoyage des plages en Gironde et dans les Landes (sud-ouest de la France) sur les zoocénoses d’arthropodes des laisses de mer (résultats et bilans 2008 – 2010). Nebria, BRGM, ONF, rapport d’étape, 76 p

13) Bilan des contrats

131) Contrats portés par l’ONF

Contrats soldés en 2011 :

Contrat N° 040NA06001 signé le 14/12/2006 ; deux entités : Mimizan et Lit et Mixe

Objet :

- Implantation de dispositifs de mise en défens, et signalétique

- création d’exclos

- Fauche de lisière

Contrat n° 040NA06002 signé le 14/12/2006 ; une entité concernée : Tarnos.

Objet :

- Implantation de dispositifs de mise en défens, et signalétique

- création d’exclos

Nouveaux contrats :

Contrat de gestion d’espèces invasives à Mimizan (24101,10 €) : opération engagée en 2011, a ce jour le bilan ne nous est pas parvenu.

Contrat de gestion d’espèces invasives sur les berges du courant de Lit-et-Mixe (77578 €). La première phase est achevée, nous n’avons pas encore réalisé de synthèse.

Contrat de réhabilitation et de création de mares à Lit-et-Mixe (9320 €). La phase initiale est achevée, avec la restauration de deux mares, et la création d’une troisième mare en arrière-dune.

Un contrat pour l’éradication de Baccharis à Tarnos a été préparé, mais devra être représenté, suite à un problème de forme.

A noter que la commune de Tarnos a pris en charge la réalisation d’un exclos, afin d’assurer la sauvegarde du Lézard ocellé ; une réunion de cadrage aura lieu en janvier, afin de définir la stratégie à définir pour le site, en terme d’extension du site et de contrats.

132) Contrats portés par le Conseil général des Landes

Il s’agit des deux contrats suivants :

Contrat sur le dispositif 323 B, signé le 25 avril 2008, d’un montant de 25000 €, pour le nettoyage manuel sélectif des plages à Mimizan

Contrat sur le dispositif 323 B, signé le 11 août 2008, d’un montant de 25000 €, pour le nettoyage manuel sélectif des plages à Tarnos

Ces contrats ont été renouvelés pour 2011, et ont permis de réaliser des constats qui devraient être disponibles début 2012 ; ils font ressortir un impact très positif de la méthode sur l’habitat naturel « laisses de mer ».

SECONDE PARTIE : PREVISIONS 2012

21) Les contrats

Présentation des contrats en cours de préparation ou instruction, ou engagés.

211) Contrats portés par l’ONF

En référence au document d’objectifs, nous présentons les contrats qui sont en situation de :

- Préparation (P), c’est-à dire que le cahier des charges est fait, mais que le formulaire cerfa doit être renseigné,

- Instruction (I), les dossiers ont été transmis à la DDTM, et sont en cours d’approbation ou approuvés.

| Site | Réf. Docob | Réf. PDRH | Nature travaux | Montant HT (5 ans) | Avancement* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimizan | 3/GHE11 | A32305R | Prairies pare-feu | 8500 | P |
| Tarnos | 4/GHE11 | A32320P | Contrôle espèces invasives | 32900 | I |
| Tarnos | 3/GHE10 | A32305 R | Prairies pare-feu | 3780 | P |

Dans l’état actuel de la révision des documents d’objectifs, il apparaît que certains contrats nouveaux seront vraisemblablement traités dans le premier trimestre 2012 ; la priorité serait mise sur les opérations de mise en défens à Tarnos, avec la création d’exclos, dont un au niveau du haut de plage.

212) Contrats portés par le conseil général des Landes

Il s’agit des deux contrats relatifs au nettoyage manuel sélectif des hauts de plages, l’un concernant Mimizan, l’autre Tarnos. Ces deux contrats sont reconduits pour 2012. Il font l’objet d’un suivi écologique mené par l’observatoire de la côte Aquitaine.

La révision des documents d’objectifs prend en compte l’élargissement du périmètre d’éligibilité des contrats, avec ici une stratégie globale au niveau du département des Landes.

22) Suivis écologiques, études

Intégrés à l’animation, ou à la phase de révision des docobs, ou bien encore pris en charge partiellement par l’ONF (réseau Habitats/Flore notamment), ces suivis et études font l’objet d’une prévision, que nous évoquerons ici.

221) Habitats naturels :

Une méthode d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels sera expérimentée, conjointement avec le site L01 des dunes d’Arcachon à Mimizan.

Le nouveau habitat forestier 2270 fera l’objet de réflexions, afin que l’on puisse l’intégrer à la cartographie.

222) Espèces :

Nous reprenons les priorités définies pour 2011, certaines ayant fait l’objet de synthèses :

- Mimizan : suivi des Cistudes, suivi des Grandes noctules.

- Tarnos : donnée de Grande noctule à vérifier (Urcun, 2000).

- Pour les espèces qui ne figurent pas dans les annexes 2 ou 4, hiérarchisation de leur valeur patrimoniale à envisager, avec rattachement aux habitats naturels qui les abritent.

- Détail d’aspects à développer, concernant les espèces (à mener à travers les habitats correspondants) :

* achèvement de l’étude de l’aire de répartition de la Corbeille d’or des sables, en lien avec l’Université de Friburg. Publications dans des revues scientifiques. Il reste des prospections de vérification à effectuer au printemps entre Seignosse et Soustons.

* vérification du taxon Asperula occidentalis vs cynanchica,

* vérification de divers taxons botaniques (thymus sp. etc.)

* mise en place d’un suivi de l’œillet de France, du Lis des sables, de Romulea bulbocodium…

* poursuite du suivi de Euphorbia peplis, de Corema alba… Il conviendra de rechercher Euphorbia peplis sur tout le littoral landais, et non plus seulement dans le sud.

* mise en place d’une suivi des Ophiglosses (Mimizan notamment, à rechercher ailleurs)

* cartographie des invasives, déterminations complémentaires (Baccharis, Conyza, Senecio inaequidens, Paspalum, Sporobolus, Yuccas, Cortaderia...). Statut de la mousse invasive Campylopus introflexus, impact sur les HN.

* étude sur les « rudérales » et leur « glissement » vers des habitats naturels (Chénopodiacées, Solanacées, etc.)

Ces éléments font partie du plan d’action établi pour la révision des documents d’objectifs

23) Révision des documents d’objectifs

Ceci constitue un plan d’action qui doit conduire à la révision des documents d’objectifs. Cette première approche n’est pas exhaustive, elle doit être complétée lors des comités de suivi.

Objectifs pour la conservation des habitats et des espèces

Tous sites :

- Poursuivre et étendre le dispositif de nettoyage manuel sélectif des hauts de plages ; envisager une réflexion sur un financement durable, une fois la phase expérimentale échue. Une fiche-action dédiée est préparée.

- Poursuivre les actions de mise en défens d’habitats naturels (exclos ou autres), réflexion sur la mise en place de financements durables. On visera également la protection du Gravelot à collier interrompu, une stratégie a été mise en place avec succès sur le site Natura 2000 de Moliets.

- Réfléchir à la gestion forestière spécifique des sites, intégrer (si nécessaires) des engagements/recommandations aux chartes.

- Définir la phase « d’amélioration des connaissances », et l’intégrer aux fiches actions.

Mimizan :

- développer des actions de « fauche de lisière » en arrière-dune, afin de favoriser l’habitat « dune grise », et assurer sa protection contre les véhicules.

- envisager la création de nouvelles mares, en lien avec les fauches de lisière.

- engager des actions de fauche (logique de « pare-feu végétalisés »)

Lit-et-Mixe :

- envisager la création d’un « couloir » de mares.

- engager des actions de fauche de lisière (en lien avec les mares)

- engager des actions pour favoriser les pare-feu végétalisés par fauche.

Seignosse :

- Reconfigurer les contrats (non engagés) prévus dans les Docobs actuels. Prévoir des actions de creusement de mares d’arrière-dune.

Capbreton :

- Mettre en place l’opération de réhabilitation/mise en défens de la dune.

- Définir les contrats non engagés qui pourraient être reconduits.

- Mieux cadrer certains usages, notamment la pratique de la chasse en milieu dunaire.

Tarnos :

- augmenter le nombre d’exclos

- envisager la création de mares dans la partie sud.

- mener des actions pour mieux contrôler la fréquentation (piétons, deux-roues, chevaux…).

24) Animation

241) Foncier

- la révision des docobs sera l’occasion d’une mise à jour du foncier.

- une extension des sites est à envisager, selon une stratégie qui a été évoquée en 2011, mais qui devra faire l’objet de concertation début 2012.

242) Socio-économique

- la mise en chantier de la révision des docobs constituera une action d’importance, à mener dans une large concertation ; a noter que la période de réserve électorale avant les élections présidentielles cours sur quasiment trois mois, et interdit toute réunion du comité de pilotage.

- il est envisagé d’établir dès le mois de janvier une grille d’enquête sur les usages, les acteurs et les usagers, destinée aux collectivités, aux associations et aux gestionnaires ; ceci devrait permettre d’actualiser les données concernant notamment les usages et leurs impacts sur les milieux.

- un comité restreint de suivi pourrait être organisé en février, afin de définir la feuille de route pour la phase de révision.

- enfin, on pourra chercher à faire signer les chartes, tout au moins avec le principal gestionnaire, l’ONF.

243) Communication :

- il devrait être possible en 2012 de s’appuyer sur un site Internet, actuellement en préparation. Ce site permettra d’accéder à toute les données disponibles sur la démarche Natura 2000, sur la vie des sites, et sur l’animation et les suivis.

- parallèlement, une lettre électronique pourrait être préparée.

- ce site permettra d’établir des liens avec les différentes structures déjà identifiées en 2011 (sites des collectivités, Offices de tourisme, associations locales, EPCI, acteurs de la gestion, usagers, etc. ce qui n’exclura pas l’organisation d’actions locales spécifiques.

- une action de communication/formation pourrait être organisée, avec le Conseil général des Landes, afin d’informer les élus, mais aussi de former les employés communaux à la gestion des milieux littoraux et à leur respect.

- de même, une information sur les espèces invasives serait à envisager, soit par une animation, soit par la réalisation d’un document de synthèse.

244) Groupes de travail, copil

- la révision des docobs étant engagée, un copil serait à envisager en juin pour valider la modification du périmètre, et le diagnostic (et selon l’état d’avancement les objectifs et principes d’actions proposées). On pourra également envisager la validation de fiches-actions en vue de l’engagement de nouveaux contrats en 2011.

- Le principe d’organisation des réunions (hors copil) sera le même que précédemment, à savoir : maintien des groupes de travail à configuration variable, envoi des invitations avec le document de travail 15 j au moins avant la réunion, délai de réponse après la réunion et l’envoi du CR modifié.

CONCLUSION

Le programme de travail s’avère ambitieux, et concerne quatre volets importants :

- La révision des documents d’objectifs, avec la définition de périmètres élargis.

- L’engagement de nouveaux contrats, dans la suite logique des anciens documents d’objectifs, ou dans le cadre anticipé de la révision,

- La poursuite, voire le développement des suivis écologiques, selon des méthodes simples à utiliser et fiables.

- La communication, afin que l’information sur la connaissance et la vie des sites puisse être apportée au public local – élus, acteurs, scolaires… -  mais aussi estival.

-------------------------------------------

le chargé de mission animation

Gilles Granereau

jeudi 15 décembre 2011

Office national des forêts

1237, chemin d’Aymont

40350 Pouillon

05 58 98 27 82

06 13 81 60 36

gilles.granereau@onf.fr