Réunion du comité restreint de suivi du mercredi 29 mai 2013

Mimizan

Document de travail

Ce Comité restreint de suivi a pour objectif d’évoquer l’avancée du travail de révision des documents d’objectifs, dans l’attente d’une validation du diagnostic en copil.

Les docob devant être révisés avant fin 2013, nous proposons une démarche de concertation passant par la mise en place de CRES, qui constitueront les groupes de travail destinés à pré-valider les phases de révision des documents d’objectifs.

Ordre du jour détaillé

Points à aborder

La composition du comité a été définie en fonction de celle des groupes de travail chargés de l’élaboration des Docobs, et des réunions locales qui se sont déroulées depuis.

Ordre du jour :

- Evolution des périmètres.

- Diagnostic habitats

- Diagnostic flore et faune

- Diagnostic socio-économique

- méthode de révision : plan-type, charte, actions

- conclusion, questions diverses.

Document de référence : « Bilan 2012, prévisions 2013 », qui comporte également un bilan depuis 2005. Voir sur le site : http://dunes-littorale-aquitaine.n2000.fr/node/124

L’évolution des périmètres

Les réflexions menées durant la phase de diagnostic amènent à envisager une évolution des périmètres, justifiée par plusieurs éléments :

- on constate globalement une poursuite de la dégradation des habitats naturels situés près des lisières, en particulier dans les secteurs sud-landais où les enjeux espèces sont forts.

- les limites actuelles du périmètre est des sites dans la partie sud-landaise, sont souvent situées sur la dune non boisée, ce qui rend impossible toute action cohérente de mise en défens.

- l’évolution du trait de côte, que l’on considère  comme une constante, doit être analysée à l’échéance de plusieurs décennies. Dans ce cas, la plupart des zones à enjeux de la partie interne des dunes auront disparu ou se trouveront hors des sites Natura 2000.

- la prise en compte de cette problématique doit se faire dans le cadre des structures participant à l’aménagement du territoire (collectivités, EPCI, propriétaires).

Les sites du sud sont les plus concernés, il reste que des régularisations mineures seront effectuées sur les sites L02 (Mimizan/Lit) et L03 (Seignosse).

Précisions sur les sites concernés :

Modifications mineures

Générales :

Il est envisagé d’évaluer la « surface » du DPM (le DPM est intégré aux périmètres comme spécifié dans le docob).

L02 Mimizan :

- au nord, s’appuyer sur le périmètre de la réserve biologique domaniale

L02 Lit et Mixe :

- rattachement d’une portion de dune affectée au service des Domaines (et sur laquelle des travaux ont été effectués au titre d’un contrat)

- rattachement de pare-feu domaniaux.

Modifications majeures

L03 Soustons :

- rattachement de la totalité de la dune domaniale

L04 Ondres :

- rattacher la dune domaniale nord.

- rattacher une partie des terrains du CELRL (en arrière-dune au nord et au sud de la station).

- proposer à la commune le rattachement de lettes à forts enjeux.

- rattacher la dune domaniale au sud du parking Plan Plage.

Tarnos :

- rattacher la dune domaniale au sud de la butte de tirs.

- rattacher les terrains du Conservatoire du littoral, à l’est et au sud de la butte de tirs.

D’autres actions peuvent être envisagées, mais n’ont pas été jugées prioritaires dans l’immédiat.

Informations complémentaires :

- l’ONF a donné son accord pour les parties domaniales (accord du directeur de l’agence LNA).

- la commune de Tarnos a attiré l’attention sur le futur projet de voie d’accès à la plage de la Digue, en souhaitant que le rattachement ne soit pas en contradiction avec ce projet. A ce jour, il a été répondu que la procédure d’évaluation d’incidence sera requise, que le projet se trouve dans un site Natura 2000, ou à proximité.

 Le CRES doit se prononcer sur les principes proposés.

Diagnostic habitats naturels

Remarques préalables

1) Une expertise des habitats de la dune boisée a été réalisée. Nous en donnons ici un résumé (source : DREAL) :

« Suite à des problèmes d'interprétation de l'habitat 2270 : Dunes côtières avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster, une expertise a été conduite en 2012 par la DREAL, le CBNSA, le CSRPN, le CNPF-IDF et le Muséum d'Histoire Naturel.

Cette expertise portait sur le rattachement d'habitats des dunes boisées aux différents habitats d'intérêt communautaires qui pouvaient être concernés (2270, 2180, 9330 et 9540).

Il ressort que :

- les habitats en Aquitaine qui étaient interprétés comme habitat 2270 sont désormais à rattacher à l'habitat 2180 Dunes boisées des régions atlantique, boréale et continentale.

- L'habitat 9330 Forêts à Quercus suber est à considérer comme absent au niveau des dunes littorales du domaine atlantique.

- De même, l'habitat 9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques appartient strictement au domaine biogéographique méditerranéen et est donc absent du domaine atlantique ».

Cette clarification permet de ne retenir pour les habitats des dunes boisées que le 2180.

2) Un catalogue d’habitats a été réalisé (projet) ; il peut être téléchargé à la page http://dunes-littorale-aquitaine.n2000.fr/node/130.

Les habitats naturels recensés

La liste a été actualisée par rapport au Docob, des contributions ont été apportées notamment par le CBNSA.  Certains habitats doivent faire l’objet de précisions :

- 2150 et 4030-4, dont la détermination phytosociologique n’est pas faite ; nous proposons des critères de différenciation dans le catalogue.

- 6420-2, non validé à l’heure actuelle par le CBNSA.

| Nom | Code Natura 2000 | Milieux concernés |
| --- | --- | --- |
| Habitats prioritaires |  |  |
| Dunes grises des côtes atlantiques | 2130-2 | Dune littorale ; ponctuellement zones non boisées. |
| Pelouses rases annuelles arrière-dunaires | 2130-5 | Arrière-dune ; ponctuellement lisières ou zones non boisées |
| Dunes françaises à bruyère cendrée (Festuco vaconcensis –Ericetum cinererae) | 2150 | Arrière-dune ; ponctuellement lisières ou zones non boisées |
| Habitats d’intérêt communautaire |  |  |
| Sables des hauts de plages à Talitres | 1140-1 | Rajout CBNSA (RBD Mimizan) |
| Végétation annuelle des laisses de mer | 1210-1 | Dune littorale |
| Dunes mobiles embryonnaires atlantiques | 2110-1 | Dune littorale |
| Dunes mobiles atlantiques à Ammophila arenaria | 2120-1 | Dune littorale |
| Dunes à Saule des dunes | 2170-1 | Arrière-dune, ponctuellement zones humides ou mares. |
| Dunes boisées littorales des régions atlantiques à Chêne-liège | 2180-3 | Boisements et lisières |
| Landes sèches européennes (Cisto salvifolii – Ericion cinererae) | 4030-4 | Lisières, zones ouvertes (landes à Ciste et Bruyère cendrée). |
| Aulnaies, Saulaies, Bétulaies et Chênaies pédonculées marécageuses arrière dunaires | 2180-5 | Zones humides d’arrière-dune |
| Arrières-dunes boisées à Chêne pédonculé | 2180-4 | Rajout CBNSA (RBD Mimizan) |
| Mares dunaires à eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses | 2190-1 X 3110 | Voir plutôt 3150 |
| Bas marais dunaires | 2190-3 | Zones humides d’arrière-dune, mares |
| Roselières dunaires (Phragmitetea) | 2190-5 | Zones humides d’arrière-dune, mares |
| Prés humides littoraux thermo atlantiques des Landes et de Charente | 6420-2 | Non mentionnée par CBNSA |
| Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique… littorelleteae uniflorae | 3110-1 | Rajout CBNSA (RBD Mimizan) ; végétation amphibie des rives, découvertes en période sèche |
| Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition | 3150 | Rajout CBNSA (RBD Mimizan) étangs |

Raphaël Jun a communiqué son analyse habitats, nous la plaçons ici (en partie)

| Type de Groupement Végétal | Nom Français du Groupement végétal | Association | Code CORINE Biotopes | Code Cahiers d'Habitats |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Végétations littorales et halophiles | Sables de haut de plages à Talitres |  | 14 | 1140-1 |
|  | Végétation annuelle des laisses de mer | Cakiletum maritimae | 17.2 | 1210-1 |
|  | Dunes mobiles embryonnaires | Euphorbio paraliae-Agropyretum juncei | 16.211 | 2110-1 |
|  | Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (Dunes blanches) | Sileno thorei-Ammophiletum arenariae | 16.2121 | 2120-1 |
|  | Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (Dunes blanches) | Festuco dumetori-Galietum arenarii | 16.2121 | 2120-1 |
|  | Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (Dunes blanches) | Galio arenarii-Hieracium eriophori | 16.2121 | 2120-1 |
|  | Dunes cotières fixées à végétation herbacées (dunes grises) | Sileno portensis-Helichrysetum stoechadis | 16.222 | 2130-2* |
|  | Pelouses rases annuelles arrière-dunaires |  | 16.226 | 2130-5* |
|  | Ourlet dunaire héliophile à Ciste à feuille de sauge et Garance voyageuse | Rubio peregrinae-Cistetum salvifoliae | 16.226 | 2130*-4 |
|  | Dunes à Bruyères | Festuco vasconcensis-Ericetum cinereae | 16.244 | 2150* |
|  | Dunes à Saule des dunes |  | 16.26 x 16.33 | 2170-1 |
|  | Aulnaies, Saulaies et Bétulaies arrière-dunaire | Myrico-Salicetum atrocinereae et Osmundo regalis-Betulum pubescentis | 16.29 x 44.93 x 44.912 | 2180-5 |
|  | Arrière-dunes boisées à Chêne pédonculé |  | 16.29 | 2180-4 |
|  | Bas marais dunaires | Holoschoeno romani-Caricetum trinervis | 16.33 | 2190-3 |
|  | Bas marais dunaires | Holoschoeno romani-Caricetum trinervis | 16.33 | 2190-3 |
|  | Bas marais dunaires | Holoschoeno romani-Caricetum trinervis | 16.33 | 2190-3 |
|  | Bas marais dunaires | Holoschoeno romani-Caricetum trinervis | 16.33 | 2190-3 |
|  | Roselières et Cariçaies dunaires |  | 16.35; 16.35x53.11; 16.35x53.3 | 2190-5 |
|  | Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne liège | Pino pinastri-Quercetum suberis | 16.29x42.812 | 2180-3 |
| Végétations aquatiques des eaux douces | Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique...des Littorelletea uniflorae |  | 22.11x22.31 | 3110-1 |
|  | Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | Proche du Ceratophylletum submersi ? | 22.1x22.41 | 3150 |
| Pelouses, Prairies, Ourlet | Prairies humides acidiclines des substrats paratourbeux | Plusieurs associations possibles à identifier sur le territoire | 37.22 x (37.3) | 6410 (ou 6420-2 et proche du 2190-3 différences à demander au CBNSA) |
|  | Pelouses oligotrophes mésophiles thermo-atlantiques | Plusieurs associations possibles à identifier sur le territoire | 35.22 et 35.1 | 6230* (6230-5 et/ou 6230-9 à demander au CBNSA) |
| Landes fourrés et manteaux | Landes xéro- thermophiles | Plusieurs associations possibles à identifier sur le territoire | 31.241 (et 16.244) | 4030-4 |

 le CRES doit donner son avis et propositions sur les habitats naturels proposés

Diagnostic flore et faune

FLORE

La liste des espèces « patrimoniales » du Docob a été actualisée, nous la présentons ici :

| NOM COMMUN | NOM SCIENTIFIQUE | Statut | Milieux |
| --- | --- | --- | --- |
| Armoise de LLoyd | Artemisia campestris subsp. maritima | E | Dune |
| Aspérule occidentale | Asperula occidentalis | 1982 | Dune |
| Astragale de Bayonne | Astragalus baïonensis | E - 1982 | Dune |
| Corbeille d'or des sables | Alyssum loiseleurii | 1982 (1), E, LR | Dune |
| Crépis bulbeux | Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa | 2002 | Dune |
| Criste marine, Fenouil marin | Crithmum maritimum | 2002, Landes | Dune |
| Diotis maritime | Otanthus maritimus | 1982 | Dune |
| Droséra [Rossolis] à feuilles intermédiaires | Drosera intermedia | 1982 | Forêt, zones humides |
| Droséra [Rossolis] à feuilles rondes | Drosera rotundifolia | 1982 | Forêt zones humides |
| Épervière laineuse | Hieracium eriophorum | E – 1982 - R | Dune |
| Euphorbe péplis | Euphorbia peplis | 1982 (2), LR | Haut de plage |
| Fétuque de Gascogne | Festuca vasconcensis | E | Dune, forêt |
| Gaillet des sables | Galium arenarium | E | Dune |
| Linaire à feuilles de thym | Linaria thymifolia | E – 1982 - R | Dune |
| Lis des sables, Lis Matthiole | Pancratium maritimum | 2002 | Dune |
| Lotier grêle, Lotier hispide | Lotus angustissimus | 2002 (2 subs.) | Forêt |
| Luzerne maritime | Medicago marina | 2002 | Dune |
| Œillet de France | Dianthus gallicus | E-1982 | Dune |
| Pourpier de mer | Honkenya peploides | 2002 | Dune |
| Romulée de Provence, Romulée bolbocode | Romulea bulbocodium | 2002 | Forêt, pelouses (bordures sentiers, pare-feu…) |
| Sérapias à petites fleurs | Serapias parviflora | 1982 | Forêt, pelouses (bordures sentiers, pare-feu…) |
| Silène de Thore | Silene thorei | E | Dune |
| Silène des ports | Silene portensis | 2002 | Dune, zones sèches ouvertes |
| Solidage verge d’or à grosses racines | Solidago virgaurea subsp. maccrorhyza | E R | Dune |

1982 : statut de protection défini dans l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995, fixant la liste des espèces végétales protégées sur le territoire national (annexe 1, sauf indication contraire)

2002 : statut de protection défini par l’arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine.

R : espèce inscrite dans le Livre rouge de la flore menacée de France.

E : endémique

Un essai de hiérarchisation a été réalisé (voir le document « évaluation patrimoniale à cette page : http://dunes-littorale-aquitaine.n2000.fr/node/130).

Le document précédent contient également une liste des espèces invasives. Cette liste est établie dans le cadre d’un projet de réalisation d’un guide, mais aussi pour l’identification des espèces indésirables sur les sites Natura 2000 et pouvant faire l’objet de contrats visant à leur contrôle.

Il est bien évident que ces espèces ne devront en aucun cas être utilisées sur les sites (prévoir une mention de cet engagement dans le Docob et une référence dans la charte ?).

FAUNE

Nous avons actualisé la liste portée dans les Docobs, pour en faire la nouvelle référence des espèces de faune patrimoniale. Ce travail reste à compléter.

Statut : P = espèce protégée ; 4 = annexe IV de la directive habitats ; 2 = annexe II de la directive (dans ce cas, mention du numéro).

|  | Oiseaux(voir plus loin pour compléments) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nom français | Taxon | Remarques |
|  | Cochevis huppé | Galerida cristata | Espèce fréquentant la dune |
|  | Pipit rousseline | Anthus campestris | Espèce fréquentant la dune |
|  | Engoulevent d’Europe | Caprimulgus europaeus | Espèce forestière |
|  | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | Vieux peuplements |

|  | Reptiles |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom français | Nom latin | Statut | Localisation |
|  |  | Lézard ocellé | Lacerta lepida | P | Dune, lisière, milieux ouverts |
|  |  | Lézard des murailles | Podarcis muralis | P, 4 | Lisière, forêt |
|  |  | Lézard vert occidental | Lacerta bilineata | P, 4 | Arrière-dune, lisière, forêt |
|  |  | Lézard vivipare | Lacerta vivipara | P | Cité à Mimizan |
|  |  | Coronelle girondine | Coronella girondica | P | Dune, lisière, milieux ouverts |
|  |  | Couleuvre d’Esculape | Elaphe longissima | P, 4 | Citée RBD Mimizan |
|  |  | Couleuvre verte et jaune | Hierophis viridiflavus | P, 4 | Lisière, milieux ouverts |
|  |  | Couleuvre à collier | Natrix natrix | P | Zones humides |
|  |  | Couleuvre vipérine | Natrix maura | P | Zones humides |
|  |  | Vipère aspic | Vipera aspis subsp. zinnikeri | P | Citée RBD Mimizan |
|  |  | Cistude d'Europe | Emys orbicularis | n° 1220, P, 2, 4 | Zones humides (Mimizan, Tarnos) |

|  | Amphibiens |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom français | Nom latin | Statut | Localisation |
|  |  | Crapaud calamite | Bufo calamita | P, 4 | Zones humides |
|  |  | Crapaud commun | Bufo bufo | P | Zones humides (dune ?) |
|  |  | Grenouille agile | Rana dalmatina | P, 4 | Zones humides |
|  |  | Grenouille verte | Pelophylax esculentus | P, 4 | Idem |
|  |  | Grenouille verte de Perez | Pelophylax perezi | P, 4 | idem |

|  |  | Mammifères IInsectivores, Chiroptères, Rongeurs) |  |  |  |  | Reptiles |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom français |  |  | Nom latin | Statut | Localisation |  |  |
|  |  |  | Hérisson d’Europe | Erinaceux europaeus | P | Arrière dune, forêt |  |  |
|  |  |  | Grande Noctule | Nyctalus lasiopterus | P, 4 | Forêt. Citée RBD Mimizan | Forêt, Mimizan, Tarnos ( ?) |  |
|  |  |  | Noctule de Leisler | Nyctalus leisleri | P, 4 | Citée RBD Mimizan |  |  |
|  |  |  | Murin de Daubenton | Myotis daubentonii | P, 4 | Citée RBD Mimizan |  |  |
|  |  |  | Oreillard gris | Plecotus austriacus | P, 4 | Citée RBD Mimizan |  |  |
|  |  |  | Pipistrelle commune | Pipistrellus pipistrellus | P, 4 | Citée RBD Mimizan |  |  |
|  |  |  | Pipistrelle de Kuhl | Pipistrellus kuhli | P, 4 | Citée RBD Mimizan |  |  |
|  |  |  | Pipistrelle pygmée | Pipistrellus pygmaeus | P, 4 | Citée RBD Mimizan |  |  |
|  |  |  | Sérotine commune | Eptesicus serotinus | P, 4 | Citée RBD Mimizan |  |  |
|  |  |  | Murin (Vespertillon) à oreilles échancrées | Myotis emarginatus | N° 1321, P, 2, 4 | Citée RBD Mimizan |  |  |
|  |  |  | Murin de Bechstein | Myotis bechsteinii | N° 1323, P, 2, 4 | Citée RBD Mimizan |  |  |
|  |  |  | Ecureuil roux | Sciurus vulgaris | P | Forêt |  |  |

|  | Insectes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom français | Nom latin | Statut | Localisation |
|  | Bothrostethus annulipes |  |  |  | Arrière-dune ; espèce rare, et caractéristique des zones littorales franco-ibériques. |
|  | Calosoma sycophanta- |  | Le Calosome |  | Forêt Espèce devenant plus rare. |
|  | Cerambyx cerdo |  | Grand Capricorne | N° 1088, P, 2, 4 | Forêt Nécessite peuplements âgés ; donnée à valider |
|  | Coproporus colchicus |  |  |  | Forêt Espèce rare. |
|  | Corticeus linearis |  |  |  | Dune embryonnaire Espèce assez rare. |
|  | Eupogonocherus perroudi |  |  |  | Forêt Espèce rare à distribution méditerranéenne. |
|  | Eurynebria complanata |  | Nébrie des sables |  | Dune espèce rare |
|  | Labidura riparia - |  | Perce oreille des rivages |  | Plage, avant dune En régression notable |
|  | Liodes furva |  |  |  | Dune blanche Espèce rare. |
|  | Lucanus cervus |  | Lucane cerf-volant | n° 1083, 2 | forêt Nécessite la présence de vieux chênes. Donnée à valider |
|  | Pelecocera tricincta |  |  |  | Forêt Espèce rare. |
|  | Phaleria cadaverina |  |  |  | Plage, avant dune En régression notable. Espèce de l’est de la France et de l’Europe centrale, connue seulement de quelques stations landaises et ibériques. |
|  | Phytobaenus amabilis |  |  |  | Forêt Espèce très rare. |
|  | Stilbus testaceus |  |  |  | Arrière-dune Espèce rare. |
|  | Thorectes sericeus - |  | Géotrupe soyeuse |  | Dune Espèce rare |

Compléments sur les oiseaux

Une liste complémentaire peut être utile, même si elle est loin d’être exhaustive. Certaines espèces sont nicheuses potentielles dans les zones forestières (Circaète, Milan, Engoulevent, Faucons,…), d’autres recherchent des mosaïques de milieux (Busards…)

Données extraites du docob, compléments et précisions de Marc Fournier.

Directive Oiseaux : Directive du Conseil CEE n°79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages

Protection : Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire

Liste rouge : Oiseaux menacés et à surveiller en France

| Nom commun | - Nom scientifique | Statut sur le site | Directive Oiseaux (Annexe 1) | Protection | Liste rouge | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alouette calandrelle | Calandrella branchydactyla | Migrateur rare |  |  |  | dune |
| Alouette des champs | Alauda arvensis | Nicheur possible |  |  |  | dune |
| Alouette lulu | Lullula arborea | Nicheur, migrateur hivernant |  |  |  | Frange - forêt |
| Busard des roseaux | Circus aeroginosus | migrateur |  |  |  | dune |
| Busard Saint Martin | Circus cyaneus | migrateur |  |  |  | Dune |
| Circaète Jean-le Blanc | Circaetus gallicus | Nicheur |  |  |  | Forêt |
| Cochevis huppé | Galerida cristata | Nicheur |  |  |  | Dune |
| Engoulevent d’Europe | Caprimulgus europaeus | Nicheur |  |  |  | Forêt |
| Faucon hobereau | Falco subbuteo | Nicheur, migrateur |  |  |  | forêt |
| Fauvette mélanocéphale | Sylvia melanocephala |  |  |  |  | Tarnos, Capbreton, frange |
| Fauvette pitchou | Sylvia undata | Nicheur |  |  |  | Frange, forêt |
| Huppe fasciée | Upupa epops | Nicheur, migrateur |  |  |  | Frange, forêt |
| Milan noir | Milvus migrans | Nicheur, migrateur |  |  |  | forêt |
| Pipit rousseline | Anthus campestris | Nicheur localisé, migrateur |  |  |  | Dune |
| Tarier pâtre | Saxicola torcata | Nicheur |  |  |  | frange, forêt |
| Torcol fourmilier | Jynx torquilla | Nicheur |  |  |  | Vieux boisements |
| Tourterelle des bois | Streptopelia turtur | migrateur |  |  |  | dune |

 Le CRES doit apporter son avis et compléments sur ces listes

Diagnostic socio-économique

Nous rapportons ici la synthèse du diagnostic, que l’on peut trouver intégralement à cette page (étude socio-économique) : http://dunes-littorale-aquitaine.n2000.fr/node/124

Nous pouvons tirer quelques enseignements que nous devrons intégrer à nos réflexions pour la révision des documents d’objectifs.

En premier lieu, les personnes contactées souhaitent toutes avoir les informations sur les réunions, même si elles ne peuvent pas participer physiquement. Elles seront à même d’apporter des remarques sur les sujets qui les concernent. À noter qu’il est souhaité qu’un délai plus important soit respecté entre l’envoi de l’invitation et la date de la réunion.

Plus généralement la perception de la démarche Natura 2000 pose aujourd’hui un autre problème, lié à la non-acceptation des nouvelles « réglementations », alors que la mise en place du réseau Natura 2000 s’était accompagnée de discours « rassurants » à cet égard. Initialement, les griefs portaient sur le risque de ne plus pouvoir mener d’activités dans les sites Natura 2000 ; aujourd’hui, le ressenti porte sur la crainte que l’on aura des difficultés à mettre en œuvre au sein, ou à proximité des sites Natura 2000, des politiques environnementales cohérentes au niveau des territoires.

La démarche Natura 2000 a permis – c’est incontestable – de développer des actions concertées d’aménagement du territoire (même si elles sont insuffisantes), et apporte une labellisation aux sites, ce qui est important notamment pour le tourisme, mais aussi peut-être pour la prise de conscience des enjeux des sites.

Ceci étant, la communication au sens large reste l’enfant pauvre de la démarche : peu ou pas de remontées sur la vie des sites, les enjeux notamment apparaissent comme « confidentiels ». De même, l’information locale, mais aussi plus large (département) est déficitaire. Sur le terrain, la solution des sentiers pédagogiques apparaît comme un volet à développer en priorité.

La question de l’accès aux chartes Natura 2000 doit être éludée ; car les EPCI et autres structures (qui ne sont pas nécessairement des ayant-droits directs), sont intéressés par leur adhésion.

Il est important de communiquer également sur certains aspects techniques, comme les espèces invasives, le nettoyage des plages, etc.

Pour les espèces invasives, le Docob prévoir d’engager une démarche de signalement, ce qui a en pratique débuté. Mais il faudra aller plus loin, et envisager notamment la mise en place de réunions d’information destinées en particulier aux services techniques. La réalisation d’un guide sur les espèces invasive a commencé.

Concernant le nettoyage des plages, l’impact du nettoyage mécanique sur les écosystèmes commence à être mieux connu ; néanmoins, cela n’empêche pas de maintenir le criblage systématique à hauteur des plages surveillées, sans cahier des charges pour en limiter l’impact. Les élus et des responsables du tourisme craignent de perdre du public si les plages ne sont plus nettoyées systématiquement (on notera qu’en Gironde, il n’y a plus de nettoyage mécanique systématique, et que cela n’affecte pas la fréquentation touristique…). Ceci étant, il est important d’envisager une communication forte sur le nettoyage manuel sélectif des plages (contrats Natura 2000), comportant un volet formation (à destination des personnels intervenant sur les plages, cela peut aussi inclure les Offices de tourisme, les MNS, etc.), et un volet grand public, avec un dépliant et des panneaux installées sur le terrain.

Comme nous avons pu le voir à travers ces témoignages, le point le plus important repose sur la communication, qui doit être améliorée à tous les niveaux : que ce soit Natura 2000 en général, ou la vie des sites, la remontée d’informations les concernant, la signalétique explicative, etc. tout cela doit être pris en compte tant au niveau de l’animation, que dans le cadre de contrats.

De plus, la démarche pourra être appuyée par différentes structures, ce qui pourra aussi justifier la recherche de financements spécifiques notamment pour l’aspect pédagogique, auprès des Pays notamment.

On notera enfin que sur les sites où les actions prévues au Docob n’ont pas été engagées, les élus souhaitent que la révision des documents d’objectifs soit l’occasion d’apporter une réponse favorable à la mise en œuvre d’actions de conservation.

L’enjeu n° 1 des sites Natura 2000, c’est bien la préservation de l’existant, par l’installation de dispositifs adaptées, et d’une communication plus large et transparente. Il faut de plus anticiper sur l’évolution de la démographie sur le littoral, qui demandera de prêter de plus en plus d’attention à ces stratégies de protection et d’information, et qui pourra nécessiter de faire évoluer les équipements existants pour tenir compte de l’accroissement de la population.

 le CRES doit apporter ses avis et remarques à cette étude

Méthode proposée pour la révision

Afin d’achever au plus vite (objectif fin 2013) la révision, nous proposons les principes suivants :

- la concertation est menée à travers les CRES notamment, fondé sur la base du groupe défini ci-après :

Comité restreint de suivi (CRES)

Ce listing n’a pas vocation à être diffusé hors du cadre du comité auquel il est destiné.

(NB lors de l’élaboration de l’étude socio-économique, les EPCI ont fait part du souhait d’être associés à la démarche, sans pouvoir nécessairement assister aux réunions : les documents de travail et les comptes rendus leurs seront transmis systématiquement).

Liste des membres

EPCI

| Communauté de communes Côte Landes nature |  | Guy Caunègre (g.caunegre@cc-cotelandesnature.fr) |
| --- | --- | --- |
| Communauté de communes de Mimizan | Hôtel de Communauté 3, avenue de la Gare – BP44 40200 MIMIZAN |  |
| Communauté de communes des grands lacs |  | Laurent Pickhan |
| Communauté de communes du Seignanx |  | Eric Mailharrancin (urbanisme@cc-seignanx.fr) |
| Communauté de communes Maremne Adour côte sud (MACS) |  | Nicola Zachelo (nicolas.zachelo@cc-macs.org) |
| Office intercommunal de Tourisme | Mimizan |  |
| Pays Adour Landes océanes |  | Christophe Arrondeau |
| Pays Landes nature côte d’argent |  |  |

Collectivités et services de l’Etat

| Commune de Mimizan | Mairie, 2 avenue de la Gare, BP4 40201 Mimizan Cedex | M. Le Maire |
| --- | --- | --- |
| Commune de Capbreton | Mairie, Place St Nicolas, BP 25 40130 CAPBRETON | Monsieur le Maire |
| Commune de Labenne | Mairie, Place de la République 40530 LABENNE | M. Gérard Sarraute |
| Commune de Lit et Mixe | Mairie, 93, rue de l’Hôtel de Ville 40170 LIT ET MIXE | Monsieur le Maire |
| Commune de Ondres | Mairie, 2189 Av.du 11 novembre 1918 40440 ONDRES | Monsieur le Maire |
| Commune de Seignosse | Mairie, 1998 avenue Charles de Gaule B.P. 31 40511 SEIGNOSSE cedex | Monsieur le Maire |
| Commune de Tarnos | Hotel de ville 14 Boulevard Jacques Duclos 40220 TARNOS | Monsieur le Maire |
| Conseil Général des Landes | 23 rue Victor Hugo 40 025 Mont de Marsan Cedex | Madame la directrice Direction de l’environnement |
| Conseil Général des Landes – Direction de l’environnement | 23 rue Victor Hugo 40 025 Mont de Marsan Cedex | M. Thierry Gatelier M. Lionel FOURNIER |
| Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres | 74 Rue Georges Bonnac 33000 Bordeaux | Mme Laure Guilhem |
| DDTM Landes Bureau des Milieux Naturels et de la Biodiversité | 351 Boulevard St Médard BP 369 40012 MONT DE MARSAN CEDEX | M. Gilbert Tarozzi |
| DREAL Aquitaine | SNEP, 95, rue de la Liberté 33073 Bordeaux cedex | Coline Garde |

Autres instances, experts

| Association Mémoire en Marensin | Vielle Saint Girons | Jean-Jacques Taillentou Pierre Laforie |
| --- | --- | --- |
| Association Sadipac | Capbreton |  |
| Association landaise des chasseurs de gibier d’eau | Mairie 40 231 Tosse Cedex | M. le Président |
| Bureau d’étude | Le Hillon 40260 Castets | M. Raphaël Jun |
| Centre Régional de la Propriété Forestière d’aquitaine | 6, Parvis des Chartrons 33 075 Bordeaux Cedex | Mme Amélie Castro |
| Cistude Nature |  | Matthieu Berroneau |
| Conservatoire Botanique Sud Atlantique | Domaine de Certes 33980 AUDENGE | M. Grégory Caze |
| Expert | 43 avenue de Bretagne 33600 Pessac (05 56 07 14 14) | M. Jean Timbal |
| Fédération Départementale des chasseurs des Landes | 111, chemin de l’Herte, 40465 Pontonx sur l’Adour | M. le Directeur |
| Marensin Nature | Chambre d’agriculture Cité Galliane BP 279 40 005 Mont de Marsan Cedex | Mme Marine Hédiard |
| ONCFS |  | M. Francis Duprat |
| ONEMA Office national de l’eau et des milieux aquatiques, Service départemental des Landes (40) | 102, Allées Marines 40400 TARTAS | M. Jean-Marie Touron |
| SOMYLA | siège | M. Pacal Ducos (Président) |
| SOMYLA | 73 rue des Alaoudes, 40170 Lit et Mixe | Pr Jean Dexheimer |
| ONF Cote sud |  | M. Marc Forunier |
| ONF Capbreton/Tarnos |  | M. Arnaud Bassibey |
| ONF Mimizan |  | M. Christian Paugam |
| ONF Agence LNA |  | M. Fabrice SIN |
| ONF OCA/mission Littoral |  | M. Loïc Gouguet |
| ONF-BET |  | Mme Valérie Pereira-Martineau |
| ONF - direction |  | M. le directeur de l’agence LNA |

- Les phases d’élaboration sont proposées comme suit :

* le présent CRES permet de pré-valider les données des diagnostics

* un comité de pilotage est organisé par la DDTM pour la validation formelle

* une réunion de CRES sera organisée (fin juin, début juillet ?) pour valider les enjeux, les objectifs et les actions

* une autre réunion (septembre ?) sera prévue pour valider le programme d’actions (y compris fiche-actions), la charte (si modifications nécessaires), les suivis.

* un comité de pilotage organisé par la DDTM pourra être prévu en fin d’année.

- La rédaction des Docobs s’appuiera sur les plans-types de l’ATEN.

 Le CRES valide-t-il ces principes ?

Conclusion, questions diverses

Synthèse de la réunion, recueil de questions, de contributions…

---------------------

Nous rappelons que les principes de respect de la concertation reposent sur :

- l’envoi de l’invitation selon des délais suffisants pour respecter les calendriers de chacun,

- la mise à disposition de documents de travail par le biais du site Internet (en test actuellement),

- le recueil des remarques, avant, pendant et après la réunion,

- l’envoi d’un compte-rendu de réunion le plus rapidement possible après sa tenue,

- l’octroi d’un délai de 15 jours après la réunion pour faire part de toute remarque, notamment sur le compte-rendu.

Le chargé de mission reste l’interlocuteur privilégié pour toute question liée aux sites et à la révision des Docobs.

Le chargé de mission Natura 2000

Gilles Granereau

Office national des forêts, 1237 chemin d’Aymont, 40350 Pouillon ; 05 58 98 27 82 ; 06 13 81 60 36 ; gilles.granereau@onf.fr